Wnioski z pracy zespołowej nad projektem Cogniro

Co działało dobrze

Rozdzielanie dużych zadań na mniejsze okazało się przydatne, ponieważ przyspieszało realizację pracy i nie blokowało kolejnych zadań.

Realizacja projektu end-to-end w ramach tego przedmiotu była przyjemnym doświadczeniem i dała nam realne, praktyczne umiejętności.

Świetnie pracowało się w luźnym zespole, w którym znaliśmy się poza pracą i nie musieliśmy się spieszyć, aby realizować swoje obowiązki.

Pomocna była automatyzacja zadań, między innymi automatyczne testy kodu oraz pipeline'y.

Komunikacja za pomocą dedykowanego narzędzia ułatwiała współpracę w zespole, a skonfigurowane automatyczne powiadomienia ułatwiały przekazywanie informacji o postępach.

Cotygodniowe spotkania zespołu były przydatne, ponieważ pozwalały na bieżąco aktualizować postęp prac i utrzymywać wspólny rytm pracy.

Linear okazał się świetnym narzędziem do monitorowania postępów pracy, ponieważ udostępniał szczegółowe statystyki, które ułatwiały równomierne rozdzielanie zadań między członków zespołu.

Problemy i wyzwania

Mieliśmy problem z estymowaniem godzin, ponieważ studenci pracowali w różnych godzinach, przez co trudno było te estymaty walidować.

Początkowe estymaty sprawiały problemy, ponieważ podchodziliśmy do nich bez refleksji, z założeniem, że zadanie jest proste i pójdzie szybko. Udało się to później naprawić, poświęcając więcej czasu na analizę zadań.

Rola QA była przesadnie i nieproporcjonalnie obciążona. Lepszym rozwiązaniem byłoby, gdyby funkcję QA pełniła każda osoba w zespole, a w jej miejsce pojawiła się osoba odpowiedzialna za UX.

Blockery

Najczęstszym blockerem były wzajemne zależności między zadaniami, ponieważ oczekiwanie na cudzą pracę potrafiło zablokować kolejne osoby nawet na cały tydzień.

Wąskim gardłem bywało też review oraz QA, które wstrzymywało scalanie zmian i rozpoczęcie kolejnych zadań.

Część blockerów wynikała ze zbyt dużych zadań oraz braku jasno określonego zakresu pracy na dany moment, dlatego pomagało dzielenie ticketów na mniejsze i wcześniejsze doprecyzowanie zadań.

Wyniki ankiety zespołowej

Ankieta wśród członków zespołu (6 odpowiedzi). Skala 1-5, gdzie 1 = zdecydowanie nie, 5 = zdecydowanie tak.

| Pytanie | Średnia | Wynik |
| --- | --- | --- |
| Estymaty czasu były realistyczne. | 2.3 / 5 | █████░░░░░ |
| Podział dużych zadań na mniejsze usprawniał pracę. | 4.5 / 5 | █████████░ |
| Obciążenie rolą QA było rozłożone sprawiedliwie. | 2.2 / 5 | ████░░░░░░ |
| Komunikacja w zespole była efektywna. | 4.5 / 5 | █████████░ |
| Cotygodniowe spotkania były przydatne. | 4.7 / 5 | █████████░ |
| Narzędzia (Linear, automatyzacja, CI) wspierały pracę. | 4.6 / 5 | █████████░ |
| Blockery były rozwiązywane na bieżąco. | 3.2 / 5 | ██████░░░░ |

Pytania otwarte — podsumowanie odpowiedzi:

Co działało najlepiej?

Luźna atmosfera i zgrany zespół, dobra komunikacja oraz cotygodniowe spotkania, narzędzia (Linear, automatyzacja, CI) i podział dużych zadań na mniejsze.

Co najbardziej przeszkadzało lub blokowało pracę?

Wzajemne zależności między zadaniami, wąskie gardło review/QA, nierealistyczne estymaty początkowe oraz przeciążona rola QA.

Co zmienilibyśmy w kolejnym projekcie?

Dokładniejsze estymaty oparte na wcześniejszej analizie zadań, rozłożenie roli QA na cały zespół i wydzielenie osobnej roli UX, konsekwentne dzielenie ticketów na mniejsze.